|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 5 к Постановлению | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрации Конаковского муниципального округа | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_от "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г. | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение к муниципальной программе | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Характеристика муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **"Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского муниципального округа Тверской области" на 2024 - 2028 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Главный администратор (администратор) муниципальной программы - Администрация Конаковского муниципального округа Тверской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Администратор муниципальной программы - отдел дорожно - транспортной инфраструктуры Управлентия территориями Конаковского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Исполнитель муниципальной программы - отдел дорожно - транспортной инфраструктуры Конаковского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Принятые обозначения и сокращения:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Программа-муниципальная программа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Задача - задача подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Мероприятие - мероприятие подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Показатель - показатель цели программы (показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия, показатель административного мероприятия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коды бюджетной классификации | | | | | | | | | | | | | | | | | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Ед. изм. | Годы реализации программы | | | | | Целевое (суммарное) значение показателя | | |
| код администратора программ | | | раздел | | подраздел | | классификация целевой статьи расходов бюджета | | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | значение | год дости-жения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Программа, всего** | **тыс. руб.** | **458 853,516** | **264 086,984** | **271 069,548** | **271 069,548** | **271 069,548** | **1 536 149,144** | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Цель** "Обеспечение устойчивого функционирования транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского муниципального округа" | - | - | - | - | - | - | - | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Доля оказанных услуг в общем объеме перевезенных пассажиров внутренним водным транспортом" | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 2** "Протяжённость автомобильных дорог общего пользования, содержание которых осуществляется в отчётном году" | км. | 814,82743 | 814,82743 | 814,82743 | 814,82743 | 814,82743 | 814,82743 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 3** "Протяженность автомобильных дорог общего пользования отремонтированных в отчетном году" | км. | 8,132 | 7,836 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 36,968 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Подпрограмма 1** "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского муниципального округа" | тыс. руб. | 458 853,516 | 264 086,984 | 271 069,548 | 271 069,548 | 271 069,548 | 1 536 149,144 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 1** "Развитие внутреннего водного транспорта на территории Конаковского муниципального округа" | тыс. руб. | 4 469,359 | 4 469,359 | 4 469,359 | 4 469,359 | 4 469,359 | 22 346,795 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Количество пассажиров, перевезенных на регулярных маршрутах внутреннего водного транспорта в отчетном периоде" | тыс. чел. | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | **Мероприятие 1.001** Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного транспорта за счет средств областного бюджета Тверской области | тыс. руб. | 925,600 | 965,400 | 965,400 | 965,400 | 965,400 | 4 787,200 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 "**Доля денежных средств областного бюджета Тверской области в общем объёме средств на реализацию мероприятия" | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | S | 0 | 3 | 1 | 0 | **Мероприятие 1.002** Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного транспорта в рамках софинансирования за счет средств бюджета Конаковского муниципального округа | тыс. руб. | 308,534 | 321,800 | 321,800 | 321,800 | 321,800 | 1 595,734 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Доля денежных средств бюджета Конаковского муниципального округа в общем объёме средств на реализацию мероприятия" | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | **Мероприятие 1.003** Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного транспорта за счет средств бюджета Конаковского муниципального округа | тыс. руб. | 3 235,225 | 3 182,159 | 3 182,159 | 3 182,159 | 3 182,159 | 15 963,861 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного транспорта за счет средств бюджета Конаковского муниципального округа" | да-1/ нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 2** "Содержание автомобильных дорог общего пользования Конаковского муниципального округа" | тыс. руб. | 155 463,940 | 93 964,296 | 94 320,805 | 94 320,827 | 94 320,827 | 532 390,695 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Протяженность автомобильных дорог общего пользования , содержание которых осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом (договором) в отчетном году" | км. | 814,82743 | 814,82743 | 814,82743 | 814,82743 | 814,82743 | 814,82743 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 2** "Количество обращений граждан по вопросам содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса Конаковского муниципального округа в отчетном периоде" | шт. | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | **Мероприятие 2.001** Осуществление Конаковским муниципальным округом отдельных государственных полномочий по содержанию дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса | тыс. руб. | 13 908,600 | 14 464,900 | 15 043,500 | 15 043,500 | 15 043,500 | 73 504,000 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 "**Протяженность автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения 3 класса, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом (договором)" | км | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | **Мероприятие 2.002** Осуществление Конаковским муниципальным округом дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб. | 86 964,501 | 79 499,396 | 79 277,305 | 79 277,327 | 79 277,327 | 404 295,856 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 "**Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом (договором)" | км | 704,92743 | 704,92743 | 704,92743 | 704,92743 | 704,92743 | 704,92743 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | **Мероприятие 2.003** Прочие мероприятия по организации дорожной деятельности на территории Конаковского муниципального округа | тыс. руб. | 2 537,339 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 537,339 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 "**Доля денежных средств бюджета Конаковского муниципального округа в общем объеме средств на реализацию мероприятия" | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | **Мероприятие 2.004** Расходы на приобретение техники и оборудования | тыс. руб. | 52 053,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52 053,500 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 "**Финансовое обеспечение на приобретение техники и оборудования" | да-1/ нет-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 3** "Капитальный ремонт и ремонт улично - дорожной сети" | тыс. руб. | 194 589,180 | 133 153,904 | 138 480,050 | 138 480,050 | 138 480,050 | 743 183,234 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Протяженность дорог на которых произведен капитальный ремонт и ремонт улично - дорожной сети" | км. | 8,132 | 7,836 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 36,968 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 2 "**Уровень освоения бюджетных средств" | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | **Мероприятие 3.001** Капитальный ремонт и ремонт улично - дорожной сети за счет средств областного бюджета Тверской области | тыс. руб. | 157 318,900 | 117 327,700 | 122 020,800 | 122 020,800 | 122 020,800 | 640 709,000 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 "**Доля денежных средств областного бюджета Тверской области в общем объёме средств на реализацию мероприятия" | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | S | 1 | 0 | 5 | 0 | **Мероприятие 3.002** Капитальный ремонт и ремонт улично - дорожной сети за счет средств бюджета Конаковского муниципального округа | тыс. руб. | 17 479,900 | 13 036,400 | 13 557,900 | 13 557,867 | 13 557,867 | 71 189,934 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 "**Доля денежных средств бюджета Конаковского муниципального округа в общем объёме средств на реализацию мероприятия" | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | **Мероприятие 3.003** Прочие работы и услуги по ремонту улично - дорожной сети | тыс. руб. | 19 790,380 | 2 789,804 | 2 901,350 | 2 901,383 | 2 901,383 | 31 284,300 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Финансовое обеспечение прочих работ и услуг по ремонту улично-дорожной сети" | да-1/ нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 4** "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов" | тыс. руб. | 63 131,816 | 25 587,091 | 26 610,534 | 26 610,534 | 26 610,534 | 168 550,509 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 "**Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов" | м2 | 6 929 | 3 600 | 4 500 | 3 000 | 3 000 | 21 029 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 2 "**Уровень освоения бюджетных средств" | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | **Мероприятие 4.001** Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств областного бюджета Тверской области | тыс. руб. | 41 821,000 | 22 545,900 | 23 447,700 | 23 447,700 | 23 447,700 | 134 710,000 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 "**Доля денежных средств областного бюджета Тверской области в общем объёме средств на реализацию мероприятия" | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | S | 1 | 0 | 2 | 0 | **Мероприятие 4.002** Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств бюджета Конаковского муниципального округа | тыс. руб. | 4 646,800 | 2 505,100 | 2 605,300 | 2 605,300 | 2 605,300 | 14 967,800 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 "**Доля денежных средств бюджета Конаковского муниципального в общем объёме средств на реализацию мероприятия" | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | **Мероприятие 4.003** Прочие работы и услуги по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | тыс. руб. | 16 664,016 | 536,091 | 557,534 | 557,534 | 557,534 | 18 872,709 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Финансовое обеспечение прочих работ и услуг по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов" | да-1/ нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 5** "Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов" | тыс. руб. | 7 703,429 | 6 912,334 | 7 188,800 | 7 188,778 | 7 188,778 | 36 182,119 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 "**Количество мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселения" | шт. | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 2 "**Уровень освоения бюджетных средств" | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | R | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | **Мероприятие 5.001.** Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств областного бюджета Тверской области | тыс. руб. | 5 981,800 | 6 221,100 | 6 469,900 | 6 469,900 | 6 469,900 | 31 612,600 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 "**Доля денежных средств областного бюджета Тверской области в общем объёме средств на реализацию мероприятия" | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | R | 3 | S | 1 | 0 | 9 | 0 | **Мероприятие 5.002.** Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств бюджета Конаковского муниципального округа | тыс. руб. | 664,600 | 691,200 | 718,900 | 718,878 | 718,878 | 3 512,456 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 "**Доля денежных средств бюджета Конаковского муниципального округа в общем объёме средств на реализацию мероприятия" | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | **Мероприятие 5.003** Прочие работы и услуги по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Конаковского муниципального округа | тыс. руб. | 1 057,029 | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 057,063 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Финансовое обеспечение прочих работ и услуг по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Конаковского муниципального округа" | да-1/ нет-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 6** "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования" | тыс. руб. | 33 495,792 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33 495,792 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1.** Протяженность дорог на которых произведен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | км. | 3,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,040 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 2 "**Уровень освоения бюджетных средств" | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | **Мероприятие 6.001.** Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования за счет средств областного бюджета Тверской области | тыс. руб. | 29 514,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29 514,600 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 "**Доля денежных средств областного бюджета Тверской области в общем объёме средств на реализацию мероприятия" | % | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2024 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | **Мероприятие 6.002.** Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования за счет средств бюджета Конаковского муниципального округа | тыс. руб. | 3 279,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 279,400 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 "**Доля денежных средств бюджета Конаковского муниципального округа в общем объёме средств на реализацию мероприятия" | % | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2024 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | **Мероприятие 6.003.** Прочие работы и услуги по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | тыс. руб. | 701,792 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 701,792 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Финансовое обеспечение прочих работ и услуг по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | да-1/ нет-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024 |